## Slide 1
Letrinhas 05
  Letrinhas 0.4 – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  16-05-2014 13:55

## Slide 2
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Como a APP estava a semana passada
Atado por arames, praticamente não havia janelas 100% a funcionar.

## Slide 3
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Como esta a APP esta semana
Janelas funcionais, e validades, garantidas até a escolha de testes.
Melhoria de código, Testes já a funcionar, etc.

## Slide 4
Janelas de escolhas a funcionar totalmente (Escolha: Escola, Turma, Prof, Aluno, Disciplina, Teste); O resultado apresentado das janelas vai depender agora das escolhas do Utilizador.
Feito a Janela de “Escolher Tipo de Teste” e a funcionar;
Feito a funcionar Teste do Tipo Teste de Texto;
Feito e que ainda precisa de uns retoques o Tipo Teste Lista;
Feito 60% do Teste Multimédia (Ontem a noite), falta ainda varias coisas.
Feito Janela de Resume de Submissões – Janela que mostra o histórico ao aluno de realizações de determinado Teste depois de terminar teste.
Feito algumas correções de Teste (Ainda existe alguns problemas em algumas)
Feito Listagem de Submissões (Modo Professor);
O que foi feito?
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014

## Slide 5
Acabar definitivamente os Testes:
    Teste multimédia – acabar o que foi começado
    Outros tipos de teste serem mais robustos e corrigir pequenas coisas
Fazer Correção do Tipo de Teste Multimédia
Corrigir e melhorar as Correções começadas dos outros tipos de teste;
Enviar Resultados para o Servidor
Verificar resultados da avaliação
Testar a Sinc de testes Poema com o servidor.
O que falta fazer?
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014

## Slide 6
Layouts da App: Pagina Inicial
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 7
Layouts da App: Escolher Escola
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 8
Layouts da App: Escolher Professor
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 9
Layouts da App: Escolher Turma
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 10
Layouts da App: Escolher o Aluno
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 11
Layouts da App: Escolher Modo
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 12
Layouts da App: Escolher Disciplina
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 13
Layouts da App: Escolher Disciplina
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 14
Layouts da App: Escolher testes
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Tiago

## Slide 15
Layouts da App: Executar teste leitura de texto
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Luís

## Slide 16
Layouts da App: Corrigir teste leitura de texto
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Luís

## Slide 17
Layouts da App: Resultado da Correção
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014

## Slide 18
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Layouts da App: Executar teste leitura palavras
  Dário

## Slide 19
Layouts da App: Corrigir teste leitura palavras
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Dário

## Slide 20
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Layouts da App: Executar teste leitura poema
  Diogo

## Slide 21
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Layouts da App: Corrigir teste leitura poema
  Diogo

## Slide 22
Layouts da App: Executar teste Multimédia (imagens)
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
  Rafael

## Slide 23
  Letrinhas – Projeto de Sistemas de Informação - 2014
Dúvidas ?